国药动保悬浮培养灭活苗车间一期项目

工程竣工结算审核服务URS

一、项目概况

为满足国药动保悬浮培养灭活苗车间一期项目建设需要，拟选定合格供应商，开展项目工程竣工结算审核工作。

1.服务名称：国药动保悬浮培养灭活苗车间一期项目工程竣工结算审核服务

2.服务内容：工程竣工结算审核

3.服务时间：自合同签订生效之日至工程竣工结算审核报告完成。

4.服务项目概况：国药动保悬浮培养灭活苗车间一期项目总建筑面积约23473.3m2，地上三层，局部地下一层。地下一层为公用设施设备层；地上一层右侧为预留生产线空间左侧为猪用大产品灭活苗成品生产线;二层右侧为预留生产线空间，左侧为猪用大产品细胞毒悬浮培养和细菌培养线;三层为中间库和预留生产区。

5.服务地点：武汉市。

二、采购服务项目要求(URS)

1.工作内容要求:

（1）按照施工方报审结算资料、相关法律法规及政策性文件，完成国药动保悬浮培养灭活苗车间建设一期项目工程结算审核工作，经委托方确认后，出具工程结算审核报告。结算审核工作需确保工程量计算准确、计价依据合规、变更程序规范、价款计算合理，防止高估冒算、虚计工程量等问题。

（2）按照委托方管理要求，对结算资料的完整性、有效性和真实性进行审核，对于审核过程中发现的资料问题需第一时间报告委托方。

（3）对工程现场进行踏勘复核，确保工程项目现场实施情况与结算内容一致。

（4）重点审核工程变更费用。对所有工程变更和现场签证的必要性、真实性、程序合规性进行审查，核实变更内容是否真实必要，变更费用计算是否准确。

（5）协调处理结算争议事项。结算审核过程中，主动向委托方汇报进展，遇重大争议事项需书面反馈并提出专业解决方案，积极组织争议事项沟通会议，提供事项相关政策法规依据和证明材料，推动解决争议问题。

（6）根据委托方要求，配合开展后续复审工作及结算审计报告政府备案等事宜；对于复审单位提出的问题积极沟通解释。

（7）风险预警。对审计过程中发现的项目管理问题和潜在风险，提出预警和改进建议。

2.结算审核过程中，根据委托人工作需要做到随叫随到，配合参与工程造价相关工作会议，包括工程合同计价条款解释、造价争议协调会等，提出专业咨询意见及建议，并及时告知相关政策变化，提供委托人交办的其他造价咨询服务事项。

3.结合项目情况，配备有经验的土建、安装工程相应的专业技术人员，未经委托方允许，不得随意更换。

4.服务时间要求：

（1）接收完整的结算资料后20个工作日内出具结算审核初稿；（2）接收委托方交办的造价咨询事项和施工方反馈意见后3个工作日内回复；（3）结算金额达成一致并经委托方同意后，7个工作日内出具最终版报告。

除委托方原因或特殊情况外，若未及时完成，委托方有权按照1000元/次进行处罚。

5.服务质量要求：咨询成果应依据相关法律法规及行业标准规范编制，符合国家、省、市相关工程造价咨询质量要求，同时必须满足委托方内部管理制度相关要求。

6.成果文件要求：咨询人应提供符合委托人要求的纸质版咨询报告6份、扫描件1份及完整的电子版审核资料，并按委托方需求提供过程计算底稿、工作记录、询价定价、审计底稿等过程资料。

7.委托方有权对审计人员的工作进行考核，如发现其不能胜任承担的审计工作，委托方有权要求咨询公司无条件更换人员。投标人所派技术人员在审计过程中，不得发生重大漏审事项。

三、投标报价要求

本项目参考《省物价局省住建厅关于印发工程造价咨询服务收费标准的通知》鄂价工服规[2012]149号文收费标准，

工程结算审核不计取基本收费，投标单位按结算审核收费费率进行报价。

工程结算审核费用=结算审减金额*结算审核收费费率

其中：结算审减金额=施工方报审金额-结算报告金额

（注:结算审减金额不包含复审审减金额）

工程结算审核费用据实记取，但不得超过最高限额50万元。本项目不设置保底价，且报价内容包含合同履行过程的全部费用，不再另计费用，请投标人在投标时充分考虑。

四、付款方式

完成咨询报告且经委托人确认合格，并提供发票后，30个工作日内完成支付。